津环保水〔2018〕26号

市环保局关于印发贯彻实施污水综合

排放标准工作方案的通知

各区环保局、滨海新区环境局、海河教育园区经建局：

为贯彻落实天津市《污水综合排放标准》（DB12/356-2018），提升我市排污单位水污染防治水平，持续改善水环境质量，我局制定了《天津市环保局贯彻实施污水综合排放标准工作方案》，现印发给你们，请遵照执行。

2018年3月15日

（联系人：市环保局水处  贾玲玉  杨桂玲

联系电话/传真： 87671521/87671519）

（此件不公开）

天津市环保局贯彻实施污水综合

排放标准工作方案

为贯彻实施我市新修订的《污水综合排放标准》（DB12/356-2018，以下简称《标准》），切实提升我市排污单位水污染防治水平，减少水污染物排放量，深入推进水污染防治工作，持续改善水环境质量，制定本方案。

一、主要任务

以贯彻实施《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）为契机，通过全面排查、科学评估，切实摸清我市现有涉水排污单位状况。严格落实企业主体责任，督促现状无法达到《标准》要求的排污单位，制定并实施切实可行的提升改造计划，确保按期达到《标准》要求，全面提高排污单位水污染防治水平，减少水污染物排放，促进水环境质量改善。

二、实施安排

（一）学习培训阶段（2018年3月15日至3月31日）

各区环保局要在市环保局组织开展的《标准》宣传贯彻基础上，组织污染防治、项目审批、监察执法、环境监测等部门，认真学习《标准》及行业污染物排放标准的内容和要求，务求做到深刻理解、全面掌握。

各区环保局要采取多种形式，面向辖区内排污单位进行宣传和培训，促进各排污单位知晓、掌握《标准》要求，并将直排企业、重点行业企业、重点排污单位等作为宣传培训重点，为《标准》的顺利实施奠定基础。

（二）全面排查阶段（2018年4月1日至4月20日）

切实摸清底数。各区环保局组织对辖区内所有涉水排污单位进行全面排查，切实掌握涉水排污单位底数及污染排放现状，并建立台账。要将废水直接排入环境的排污单位作为排查重点，建立动态更新机制，并纳入重点监管范围。对于现状无法稳定达到《标准》要求的排污单位，要纳入治理清单。各区环保局要对废水直排单位逐一开展检查和监测，对废水间接排放单位进行抽查抽测。

开展科学评估。在全面排查基础上，各区环保局要组织现有排污单位，严格对照《标准》及相关行业标准要求，对本单位生产工艺、污染排放等情况开展自行评估，科学分析判定达到《标准》要求的可行性，其中国家要求实行总量控制的4项水污染物（COD、氨氮、总氮、总磷）要作为评估的重点。

（三）制定计划阶段（2018年4月21日至4月30日）

各区环保局要督促现状无法稳定达到《标准》要求的排污单位，结合自身实际情况，选取合适的治理方式（如提升改造、接入集中污水处理设施、迁入园区等），确定治理方案，并立即着手实施。各区环保局根据全面排查、自行评估结果，确定本区排污单位提升改造计划，明确提升改造完成时间、责任单位和责任人。

（四）提升改造阶段（目前至2018年12月15日）

各区环保局要严格督促各排污单位落实主体责任，按照确定的提升改造计划，落实治理资金，合理安排时间，倒排工期，确保今年11月底前完成提升改造任务。各区环保局要强化推动、定期调度，督促排污单位按期完成，并于12月15日前完成对提升改造单位的检查和贯彻实施《标准》情况总结，报市环保局。市环保局将对各区进展情况，加强督查检查，按月调度进度，保障《标准》顺利实施。

三、有关要求

（一）高度重视、加强领导。各区环保局要提高认识，将贯彻实施《标准》作为全面贯彻十九大精神、切实落实《水污染防治行动计划》、打好水污染防治攻坚战、改善水环境质量的一项重要举措来抓。要加强领导、落实责任，确定1名分管领导主要负责，明确责任部门和责任人，强化协调推动，切实做好《标准》的贯彻实施工作。

（二）精心组织、强化落实。各区环保局要根据全市统一部署，制定详细计划，确保按期完成各项任务；要加强协调，组织各乡镇、街道、园区逐一开展排查，排查工作务必做到全面、准确，不遗漏；要为排污单位开展自行评估和确定提升改造措施，提供必要的支持，促进评估结果科学合理，改造措施具有针对性、可行性。

（三）严格时限、及时反馈。为确保《标准》顺利实施，各区环保局要按照统一部署，集中力量，严格按时限要求落实各项工作，填写完成《涉水排污单位排查汇总表》、《废水直排单位清单》、《未达标的废水间接排放单位清单》和《废水排放单位提升改造计划表》（见附件1-4），并于4月30日前报市环保局，电子版请发送至tjhbshuichu@163.com。

（四）强化督查、考核问责。市环保局将贯彻实施《标准》工作纳入清水河道行动考核问责，并加强督促检查和分类指导。实行定期调度与督查督办制度，对治理进度缓慢的予以通报。对存在漏报、瞒报、工作不力、包庇纵容等问题的，依法依纪追究责任。

附件：1.涉水排污单位排查汇总表

2.废水直排单位清单

3.未达标的废水间接排放单位清单

4.废水排放单位提升改造计划表

附件1

涉水排污单位排查汇总表

填报单位（盖章）：

| 辖区 | 涉水排污单位数量 | 现状无法稳定达到《标准》（行业标准）的排污单位数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 总数 | 其中：废水直排单位数量 | 其中：废水间接排放单位数量 | 总数 | 其中：废水直排单位数量 | 其中：废水间接排放单位数量 |
|  |  | 总数 | 正在 生产 | 停产 | 总数 | 正在生产 | 停产 |  | 总数 | 正在 生产 | 停产 | 总数 | 正在 生产 | 停产 |

审核人：                      填表人：                    联系电话：                    填表日期：

附件2

废水直排单位清单

| 序号 | 辖区 | 排污单位 名称 | 地址 | 所属 行业 | 受纳水体名称 | 是否正在生产 | 废水排放总量(吨/年) | 达标情况预测 | 主要污染物排放浓度（mg/L） | 其他特征污染物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应执行标准 | 能否达标(是/否) | 超标污染物名称 | COD | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 名称 | 排放浓度(mg/L) |  |

填报单位（盖章）：

审核人：                      填表人：                      联系电话：                       填表日期：

附件3

未达标的废水间接排放单位清单

| 序号 | 辖区 | 排污单位 名称 | 地址 | 所属 行业 | 排入污水集中处理厂 名称 | 是否正在生产 | 废水排放总量(吨/年) | 应执行标准 | 超标污染物名称 | 主要水污染物排放浓度（mg/L） | 其他特征污染物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 名称 | 排放浓度（mg/L） |  |

填报单位（盖章）：

审核人：                      填表人：                      联系电话：                       填表日期：

附件4

废水排放单位提升改造计划表

填报单位（盖章）：

| 序号 | 辖区 | 排污单位名称 | 地址 | 所属 行业 | 废水排放去向（水体或污水处理厂名称） | 废水排放总量（吨/年） | 拟采取提升改造措施（接入管网/搬迁/深度治理/其它） | 计划完成时间 | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

审核人：                      填表人：                      联系电话：                       填表日期：

天津市环境保护局办公室                   2018年3月15日印发